|  |
| --- |
|  **АДМИНИСТРАЦИЯ****НОВОМИХАЙЛОВСКОГО** **СЕЛЬСОВЕТА** Александровского района Оренбургской области **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** от 18.02.2022 г. № 14-п |

|  |  |
| --- | --- |
| О мерах по пропуску весеннего паводка 2022 года  |  |

 Руководствуясь пунктами 7 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях безопасного пропуска весеннего паводка 2022 года, руководствуясь п.25 ст. 5 Устава муниципального образования Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области:

1. Утвердить:

 1.1.План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году, согласно приложению 1.

 1.2.Расчет сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, согласно приложению 2 .

 2.Для руководства подготовкой и проведением мероприятий по безаварийному пропуску весеннего паводка образовать противопаводковую комиссию, согласно приложению 3.

 3. Рекомендовать собственникам жилых домов, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности с целью исключения возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья провести комплекс неотложных мероприятий:

 - провести индивидуальные беседы с гражданами, территории домовладений которых могут быть подтоплены по их действием в случае подтопления, с вручением памяток;

 - провести работы по очистке крыш от снега, предотвратить возможность падения с крыш снежных глыб;

 -провести очистку территории усадеб, организаций от снега;

 -очистить земли общего пользования, прилегающие к территориям усадеб, организаций до кювета;

 -очистить сточные трубы в кюветах возле усадеб, организаций;

 - расчистка сточных каналов от наледей, кустарника и мусора в населенных пунктах;

 -провести страхование домовладений.

 4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

 5.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

**Глава администрации П.Н.Наяндин**

Разослано: в дело, руководителям хозяйств, уполномоченным сел, прокурору.

 Приложение №1

 к постановлению

 от 19.02.2021 № 08-п

**План мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в 2022 году на территории Новомихайловского сельсовета Александровского района Оренбургской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные за исполнение |
| Мероприятия, проводимые до наступления паводка |
| 1 | Провести заседание комиссии по предотвращению последствий паводковой ситуации на территории сельсовета | До 20.03.2022 | Глава сельсовета |
| 2 | Организовать проверки (осмотр) состояния гидротехнических сооружений на территориях поселений ( при наличии) | До 20.03.2022 | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 3 | Организовать доведение до населения порядок действий и правила при возникновении поводковых явлений, осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов, в том числе требования пожарной безопасности. Путем распространения памяток, обнародованию информации на сайтах, информационных стендах, на сходах граждан. | До 25.03.2022 | Глава сельсовета, специалист администрации сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 4 | Продолжить разъяснительную работу с населением по вопросу недопущения выхода граждан и выезда транспорта на лёд. | постоянно | Глава сельсовета, члены противопаводковой комиссии |
| 5 | Продолжить разъяснительную работу среди населения, по добровольному страхованию движимого имущества от последствий воздействия паводковых вод. | постоянно | Глава сельсовета, члены паводковой комиссии |
| 6 | Уточнить порядок оповещения населения при угрозе подтопления. | До 25.03.2022 | Глава сельсовета |
| Мероприятия, проводимые в период прохождения паводка |
| 7 | С началом половодья организовать ежедневный мониторинг за состоянием гидротехнического сооружения (при наличии) Состоянием складывающейся обстановки по прохождению паводка. | постоянно | Глава сельсовета, специалист администрации сельсовета |
| 8 | Инициировать при необходимости установку запрещающих проезд знаков, информационных аншлагов с указанием объездных путей, затопляемыми участками автодорожного полотна, низководных мостов. | В период паводка | Глава сельсовета |
| 9 | Информирование население о прогнозе прохождения весеннего паводка и мерах безопасности во время паводка | В период паводка | Глава сельсовета |
| 10 | Осуществлять координацию, контроль за своевременным качественным проведением противопаводковых мероприятий | В период паводка | Глава сельсовета  |

 Приложение №2

 к постановлению

 от 18.02.2022 №13-п

**Расчет**

**сил и средств, привлекаемых к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Юридические лица, ИП, население | машины | автобусы | Трактор с тележкой | лодки |
| 1 | МУП Новомихайловское ЖКХ | АвтомобильУМЗ-4218 | - | 1.Бульдозер ДТ-752.ЭкскаваторЭО 2621 | - |
| 2 | Администрация Новомихайловского сельсовета | Автомобиль ЗИЛ 131 | - | - | - |

 Приложение №3

 к постановлению

 от 18.02.2022 № 13-п

**Состав противопаводковой комиссии:**

Председатель комиссии – Наяндин Павел Николаевич, глава администрации сельсовета

Заместитель председателя – Агрызков Алексей Анатольевич, директор МУП «Новомихайловское ЖКХ (по согласованию).

Члены комиссии:

- Азнаев Артур Рашитович, уполномоченный села Актыново (по согласованию)

- Сарбаева Раиса Ахмедулловна, уполномоченная села Исянгильдино (по согласованию)

- Азнаев Рамиль Мингалиевич, руководитель ИП Азнаев Р.М. (по согласованию)

-Булташев Дамир Мингалеевич, глава ИП Булташев Д.М. (по согласованию)

- Булташев Ильдар Наилович, член КФХ «Юность» (по согласованию).