**ОТЧЕТ**

**о реализации проекта инициативного бюджетирования**

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: **Муниципальное образование Новомихайловский сельсовет Александровского района Оренбургской области.**

Название проекта инициативного бюджетирования: **«Ремонт щебеночного покрытия дорожного полотна по ул. Мира в с. Исянгильдино Александровского района Оренбургской области»**

1. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: **с 09.03.2021 по 31.12.2021.**

Сведения о выполненных работах, оказанных услугах, закупленных товарах в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования:

**В соответствии с муниципальным контрактом № 1 от 09.03.2021г., заключённым Администрацией Новомихайловского сельсовета с ИП Болотин Анатолий Николаевич выполнены работы по**  **ремонту покрытия дорожного полотна по улице Мира в селе Исянгильдино Александровского района Оренбургской области.**

**В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены следующие работы:**

1. **Завезен щебеночный материал на полотно дороги протяженностью 675 м, шириной 6 м, толщиной слоя в плотном состоянии 15 см.**
2. **Произведено разравнивание щебеночного материала.**
3. **Уплотнен с помощью катка.**

Сведения о поступлении и расходовании средств областного бюджета, местного бюджета, средств физических и (или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запланированный объем средств, необходимых для реализации проекта | Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем собственных средств местного бюджета, направленных на реализацию проекта | Объем средств физических лиц, поступивших в местный бюджет | Объем средств юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в местный бюджет | Итоговая стоимость проекта после осуществления закупки товаров, работ и услуг | Причины отклонения от запланирован-ной стоимости проекта |
| **962 153,0** | **531 615,0** | **240 538,0** | **100,0** | **90,0** | **962 153,0** |  |

1. Фотоматериалы прилагаются.

Ремонт щебеночного покрытия дорожного полотна по ул. Мира

в с. Исянгильдино Александровского района Оренбургской области

Инициативная группа:

1. Агишев Салават Булатович
2. Агишева Райхан Мажитовна
3. Юлдашев Минулла Минибаевич
4. Сарбаева Раиса Ахмедулловна

Спонсоры

1. Агишев Салават Булатович – 20 000,0 руб.
2. Агишев Шарифулла Гатарович – 10 000,0 руб.
3. Булташев Рамиль Фаилович – 10 000,0 руб.
4. ООО «Колганское» - 50 000,0 руб.
5. Сарбаев Ильнур Галеевич – 10 000,0 руб.

****

**Уважаемые жители с. Исянгильдино!**

Чтобы сделать наше село красивее и уютнее, просим вас принять участие в анкетировании по определению объекта общественной инфраструктуры для участия в 2021 году в конкурсном отборе по предоставлению субсидии на поддержку проектов развития территорий поселения, основанных на местных инициативах.

1. Ремонт щебеночного покрытия по улице Мира села Исянгильдино.
2. Ремонт и благоустройство Исянгильдиновского сельского клуба.
3. Обустройство места отдыха и детской площадки.

Администрация Новомихайловского сельсовета

**Опросный лист для участия в проекте инициативного бюджетирования**

Уважаемые жители с. Исянгильдино!

С 2021 года в нашем регионе областной Администрацией реализуется проект инициативного бюджетирования, направленный на финансовую поддержку местных инициатив. В рамках инициативного бюджетирования населению предоставляется возможность самостоятельно выбрать, какой объект инфраструктуры необходимо создать, благоустроить либо отремонтировать в своем населенном пункте.

В случае готовности участия населения в софинансировании работ по данному объекту (не менее 5% от его стоимости), Администрацией поселения будет подготовлена и направлена на конкурс соответствующая заявка. В случае победы в конкурсе из областного бюджета будет выделена субсидия в размере до 1 млн. рублей на реализацию выбранного вами проекта.

Более подробную информацию об участии в проекте инициативного бюджетирования можно получить в администрации поселения по телефону 8(35359)24513 либо на сайте **novomihailovka.ru.**

Предлагаем Вам ответить на следующие вопросы:

1. Поддерживаете ли Вы участие в проекте инициативного бюджетирования?

|  |  |
| --- | --- |
| да | нет |

2. Какой из проектов вы считаете нужным реализовать в следующем году на территории села Исянгильдино Александровского района Оренбургской области в рамках инициативного бюджетирования? (нужное подчеркнуть)\*

1. Ремонт щебеночного покрытия по улице Мира села Исянгильдино.
2. Ремонт и благоустройство Исянгильдиновского сельского клуба.
3. Обустройство места отдыха и детской площадки.

4) прочее (указать свой вариант)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Готовы ли Вы участвовать в финансировании проекта в случае его победы в конкурсе? Если да, то в какой сумме? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Готовы ли Вы участвовать в реализации проекта в нефинансовых формах (неоплачиваемые работы, предоставление материалов, оборудования, техники)? Если да, то в какой форме?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*указать виды неоплачиваемых работ, материалов, оборудования, техники*).

5. Фамилия, имя, отчество\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Указан примерный перечень возможных объектов, который в обязательном порядке уточняется в зависимости от потребностей населения населенного пункта













